| БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МАЛАЯЗ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452490, Татар Малаяҙ ауылы, Мәктәп урамы, 2 йорт тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |  | 452490, с.Татарский Малояз, ул. Школьная, 2 тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |

___________________________________________________________________________________

# Қ А Р А Р                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «15» март 2016й.                 № 18                 «15» марта 2016г.

О пропуске весеннего половодья

на территории сельского поселения

Малоязовский сельсовет в 2016 году

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Малоязовский сельсовет в 2016 году, согласно Постановлению Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан от 25 февраля 2016 года. № 121 «О пропуске весеннего половодья на территории муниципального района в 2016 году» Администрация сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав сельской противопаводковой комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Малоязовский сельсовет в 2016 году (приложение № 2).

3. Противопаводковой комиссии, руководителям организаций и учреждений сельского поселения:

- создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

- определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населённых пунктов и других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи жизнеобеспечения, взять под контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений;

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и засорения  водоёмов;

- в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  С.Ш. Ишмухаметова

Приложение № 1

к постановлению  Администрации

сельского поселения

Малоязовский сельсовет

муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан

от 15 марта 2016 года № 18

СОСТАВ

сельской противопаводковой комиссии

Ишмухаметова С.Ш. – глава сельского поселения Малоязовский сельсовет;

Янгиров Р.Р. – заведующий филиалом МОБУ ООШ № 1 с. Татарский Малояз (по согласованию);

Равшанова Р.М. – заведующий Малоязовским детским садом (по согласованию);

Хурматуллин Н.Х. – директор Малоязовского СДК (по согласованию);

Гусева В.С. – директор Гусевского СДК (по согласованию);

Губин В.П. – староста д. Бычковка;

Гибадуллин Р.В. – староста д. Черепаново;

Кретов И.П. – староста д. Покровка;

Зиязова Ф.А. – бухгалтер Администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет;

Ермаков П.И. – староста с.Гусевка;

Гайнуллин Ф.М. – участковый инспектор (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению  Администрации

сельского поселения

Малоязовский сельсовет

муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан

от 15 марта 2016 года № 18

План мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

сельского поселения Малоязовский сельсовет в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии в сельском поселении, утверждение плана мероприятий | к 3 марта 2016 года | Глава сельского поселения |
| 2 | Подготовка прудов, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску весеннего половодья, проведение противопаводкового обследования с составлением акта. Полная сработка прудов, находящихся в аварийном состоянии | к 10 марта 2016 года постоянно | Глава сельского поселения, руководители организаций, учреждений |
| 3 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. | с 10.03.2016г | Глава сельского поселения, руководители организаций, учреждений |
| 4 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 3 марта 2016 года | Глава сельского поселения, руководители организаций, учреждений |
| 5 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 24 марта 2016 года | Глава сельского поселения |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей | на период половодья | Участковый инспектор (по согласованию) |
| 7 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа с 20.03.2016г. | с 20.03.2016г | Глава сельского поселения, руководители организаций, учреждений |
| 8 | Создание во время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления | до 20 марта 2016 года | Глава сельского поселения, руководители организаций, учреждений |
| 9 | Организация работы по сбору и обобщению информации при прохождении паводка 2015 года с представлением данных об ущербе | До 20 мая 2016 года | Глава сельского поселения |

Управляющий делами                                                                       Л.Р. Зарипова